Rencana Sprint untuk Aplikasi Bengkel

Sprint 1: Desain dan Pengembangan User Motor

Durasi: 2 Minggu 1 Oktober 2024 – 15 Oktober 2024

Tujuan Sprint:

- Mengembangkan dan menyelesaikan CRUD

Tugas Utama:

- Desain Antarmuka CRUD

  - Membuat wireframe dan mockup untuk halaman CRUD Pengguna

  - Menyertakan header untuk menu, halaman konten berisi layanan yang disediakan secara singkat

  - Melakukan review desain dan mendapatkan umpan balik dari tim.

- Implementasi Backend CRUD:

  - Membuat model database untuk table yang ada.

  - Mengembangkan controller untuk mengatur fungsi CRUD.

- Implementasi Frontend CRUD:

  - Mengembangkan halaman awal Pengguna dengan header berisi menu, halaman konten yang berisi layanan yang tersedia secara singkat

- Integrasi dan Pengujian:

  - Mengintegrasikan backend dan frontend untuk CRUD

  - Melakukan pengujian fungsional untuk memastikan CRUD bekerja dengan baik.

- Dokumentasi:

  - Menyusun dokumentasi pengguna dan pengembang untuk fitur Crud.

Kriteria Keberhasilan:

  - Untuk CRUD nya berhasil 100%

Sprint 2: Admin Dapat Menampilkan Pesanan Pelanggan

Durasi: 2 Minggu 16 Oktober 2024 – 29 Oktober  2024

Tujuan Sprint:

- Admin dapat menampilkan Pesanan dari Pelanggan dan Mengubah Pesanan

Tugas Utama:

- Desain Antarmuka Admin (UI):

  - Membuat wireframe dan mockup untuk halaman Admin.

  - Melakukan review desain dan mendapatkan umpan balik.

- Implementasi Backend Admin:

  - Mengembangkan model database untuk Admin.

  - Membuat API untuk menampilkan pesanan

- Implementasi Frontend Admin:

  - Mengembangkan komponen frontend untuk menampilkan dan mengelola Tampilan Admin

  - Menghubungkan frontend dengan API backend.

- Integrasi dan Pengujian:

  - Mengintegrasikan frontend dan backend.

  - Melakukan pengujian fungsional untuk fitur keranjang belanja.

- Dokumentasi:

Kriteria Keberhasilan:

- Admin Dapat menampilkan dan mengubah Pesanan Pengguna

Sprint 3: Jadwal Service untuk Mekanik

Durasi: 1 Minggu 1 November 2024

Tujuan Sprint:

- Menampilkan jadwal bagi para mekanik agar dapat melakukan service motor

Tugas Utama:

- Desain Antarmuka Mekanik (UI):

  - Membuat wireframe dan mockup untuk jadwal service motor.

  - Melakukan review desain dan mendapatkan umpan balik.

- Implementasi Backend Sistem Jadwal Service Mekanik:

  - Mengembangkan API untuk menampilkan jadwal service motor

- Implementasi Frontend Sistem Jadwal Service Mekanik:

  - Menyusun komponen frontend untuk jadwal service

  - Menghubungkan frontend dengan API backend untuk jadwal service.

- Integrasi dan Pengujian:

  - Mengintegrasikan jadwal service dengan frontend dan backend.

  - Melakukan pengujian end-to-end untuk memastikan jadwal service dapat ditampilkan dan berfungsi dengan baik bagi mekanik.

- Dokumentasi:

Kriteria Keberhasilan:

- Dapat menampilkan jadwal service bagi Mekanik

Sprint 4: Penyempurnaan UI & UX

Durasi 1 Bulan 2 November 2024 – 13 Desember 2024

Tujuan Sprint:

- Menyempurnakan tampilan UI dan UX pada Web kami

Tugas Utama:

- Desain Antarmuka UI dan UX:

  - Menambahkan animasi pada web

  - Menambahkan gambar pada web

  - Memperbarui tampilan di Navbar dll

2.	 Implementasi Backend UI dan UX:

  - Mengembangkan UI dan UX agar mudah dipahami oleh programmer

3.	 Implementasi Frontend UI dan UX:

  - Mengembangkan UI dan UX agar mudah dipakai oleh pelanggan

4. Integrasi dan Pengujian:

  - Mengintegrasikan UI dan UX dengan frontend dan backend.

  - memastikan UI dan UX dapat ditampilkan dan berfungsi dengan baik bagi Pengguna, Admin, dan Mekanik

- Dokumentasi:

Kriteria Keberhasilan:

- Web dapat beroperasi dengan baik dan responsive bagi pengguna